事证第   115040000031  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市防汛抗旱调度中心 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市防汛抗旱调度中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 协调防汛抗旱，减轻灾害损失。防汛抗旱的协调调度 水毁工程修复 防汛抗旱服务队伍的组织管理 山洪地质灾害防治 相关信息收集及信息系统建设 相关救灾物资储备管理 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区全宁街市水利局办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 赵润才 |  |  |
|  | 开办资金 | 201（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市水利局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 715 |  | 200 |  |
| 网上名称 | 赤峰市防汛抗旱调度中心.公益 |  | 从业人数 | 19 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 1、赤峰市防汛抗旱调度中心配合协助市防汛办扎实做好汛前准备各项具体工作。汛前对全市的防汛工作统一进行了安排部署，及时下发相关文件，要求切实加强防汛工作。及时调整充实了市防指、红山水库、三座店水库防指领导和成员，确定了防市防指、市防发言人。健全防汛组织，认真落实防汛行政首长负责制。今年我市6处市级防汛重点工程及179处县级防洪重点工程和重点防御目标全部落实了以行政首长为核心的防汛责任制，主要负责人为市旗县（区）政府主管防汛工作的副市长、旗县（区）长及相关部门负责人。同时将行政首长责任制落实情况在全市进行了通报，并在赤峰水利网和赤峰日报上公布，供社会各界监督。对重点工程进行汛前检查，自5月8日开始，赤峰市防汛抗旱调度中心抽调专人参加市抗旱防汛指挥部、市水利局派出由副局长带队的三个联合检查组分赴12个旗县区进行了重点抽查。采取了现场查看、座谈、讨论工作部署等方式，扎实具体的开展抽查、检查工作。完成了全市具有代表性的62处各类水利工程的汛前检查工作，从自查和检查的情况看，各地高度重视防汛抗旱工作，汛前各项准备工作充分有效、措施得力。自治区防汛检查组到我市多地检查防汛抗旱工作，对我市所作的工作给予了充肯定。制定完善了全市重点水库、河道调度运用计划和防洪预案。对全市所有大中小型水库、水电站、赤峰城区和重点城镇的防洪应急预案、重点水库调度运用计划重新进行了编制、修订和完善，并按照分级管理的原则，对重点大中型水库的防汛抢险应急预案和汛期调度运用计划进行了批复，并将编制成果上报。重点对大石门水电站、白音花水库、沙那水库、二道河子水库、德日苏宝冷水库各自存在的问题，组织专家对汛期调度运用计划进行了论证，并重新进行了调整、批复或上报。 2、突出做好山洪灾害防治项目建设协调工作。我市12个旗县区山洪灾害防治非工程措施建设任务全部完成,建成覆盖12个旗县区、109个乡镇苏木、1164个行政村的监测预警系统和群测群防体系。白音花、二道河子、沙那、山湾子等水库水雨情自动测报系统已接入山洪灾害防治县级预警平台。已由自治区水利厅对全市12个旗县区山洪灾害防治非工程措施建设全部进行了竣工验收。在一期建设的基础上，2013??2015年分三年实施山洪灾害防治山洪灾害调查评价和非工程措施补充完善项目。2013年全国山洪灾害防治山洪灾害调查评价项目、非工程措施补充完善项目经费已下拨到位，涉及建设项目包括3个旗县区（喀旗、松山区、右旗）的山洪灾害调查评价项目、5个旗县区（喀旗、松山区、右旗、翁旗、左旗）的非工程措施补充完善项目及1个旗县（翁旗）的重点山洪沟防治治理项目。目前已有4个旗县区（喀旗、松山区、右旗、左旗）非工程措施补充完善及山洪灾害调查评价项目完成招投标工作，项目正在建设中。翁牛特旗重点山洪沟西洪沟防治治理项目完成招投标工作，并已开工建设，预计2015年汛前完成工程建设。2014年全国山洪灾害防治山洪灾害调查评价项目、非工程措施补充完善项目经费也已下拨到位，涉及建设项目包括3个旗县区（红山区、敖汉旗、宁城县）的山洪灾害调查评价项目，4个旗县区（红山区、敖汉旗、宁城县、林西县）的非工程措施补充完善项目及1个旗县区（敖汉旗）重点山洪沟防治治理项目。目前山洪灾害防治山洪灾害调查评价项目、非工程措施补充完善项目自治区组织正在设计并对相关方案批复后实施，计划2015年汛前完成。重点山洪沟防治治理项目初步设计已经自治区水利厅组织审查，待自治区水利厅批复后实施。 3、加强“两队一库”建设，提高防汛抗旱应急能力。由于我市原有防汛物资储备库占地面积小、标准低、交通不便，一旦汛期出现险情，难以保障抢险设备、物资及时到位。经多方工作，现已在城区西9公里、高速路和机场附近征用土地50亩，作为我市防汛抗旱物资储备库建设用地。相关手续正在办理中，争取加快建设进度，及时投入使用，尽快发挥社会效益。市防汛办及时与武警和驻赤部队取得联系，一旦发生重大险情还可以调动驻赤峰人民解放军和武警部队指战员参加抗洪抢险。 4、加强防汛宣传工作，努力形成防汛抗旱救灾合力。在全市范围内通过广播、电视、报纸宣传洪水危害和防洪知识，并采取发放宣传册、制作宣传展板、发送宣传短信等多种方式有针对性地加大防汛宣传力度。制定完善防御山洪灾害预案，加强对特殊人群的防御山洪安全知识教育，组织群众开展演练，切实增强广大干部群众的水患意识和避险自救能力。3月22日配合局机关进行普法宣传制作宣传展板2块，向每个旗县区发放宣传手册2500余册。 5、加强防汛值班，确保信息及时畅通。全市各地及重点防汛单位6月8日恢复汛期24小时值班，规范汛期值班制度。调度中心值班人员在降水期间及时与气象、水文部门沟通，了解降水水情情况，并随时与旗县区防办值班人员联系，了解汛情信息。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 孙镜袁  联系电话：04768820185  报送日期：2015年03月24日