事证第   115040000350  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市河道管理处 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市河道管理处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 为全市河道管理提供保障。河道综合治理及开发利用规划的编制与实施 相关资源利用及建设工程的勘查论证 河道管理范围确权划界 中心城区河道防洪防汛及相关设施的管理与维护 景观河道的治理与维护 旗县区河道管理工作指导与监督 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区全宁街市水利局办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 张炳杰 |  |  |
|  | 开办资金 | 107.87（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市水利局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 94.06 |  | 107.87 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 22 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位在2015年3月9日，严格按照《条例》和实施细则有关登记规定进行了法定代表人的变更和开办资金的变更。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 1.深入开展党的群众路线教育实践活动，精心组织，强化落实，扎实推进各个环节工作。 2.做好中心城区河道防汛工作，确保城区安全度汛。修订了《赤峰市中心城区防洪应急预案》，开展防汛应急演练，组建防汛抢险队伍，做好物资储备。疏浚河道，清理垃圾4000多方 3.迎“十三运”、创文明城，河道环境综合整治。修复堤防130米，建11座自溃式挡水坝，清运垃圾1040方，打捞淤柴63车。 4.出台《赤峰市河道采砂管理办法》，并制定实施细则，起草《赤峰市河道管理办法》。 5.实施新城区锡伯河A1橡胶坝库区清淤、半支箭河B4橡胶坝泵房维修改造等4项河道专项工程。 6.开展中心城区河道管理数字化监控系统建设工作。铺设光缆21000米,电缆7000米，安装修复摄像头44处，基本实现数字化监控全覆盖，视频监控室已经建立完成。 7.加大安全管理力度，确保景观河道运行安全。制止非法采砂、排渣等行为12起，砂坑整改2起，下发整改、停止违法行为通知书17份。做好防火工作，铲除河道滩地野草近1800亩。 8.开展中心城区和旗县区河道采砂规划编制工作。编制中心城区采砂规划29.74公里。完成宁城县、喀喇沁旗交界坤兑河采砂规划24公里；敖汉旗采砂规划77公里。 9.深入旗县区，积极开展农村牧区河道管理工作。 10.完成市局交办的重点工作。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 于汇媛  联系电话：0476-8222952   报送日期：2015年03月13日