事证第   115040000194  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市水土保持工作站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市水土保持工作站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 促进水土保持，维护生态环境。水土保持综合治理规划 参与相关建设项目立项审查及验收管理 水土流失监测和预报 水土保持新枝术研究与引进 相关技术培训 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区全宁街3号水利局办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 徐长峰 |  |  |
|  | 开办资金 | 25（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市水利局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 25 |  | 23 |  |
| 网上名称 | 赤峰市水土保持工作站 |  | 从业人数 | 16 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2014年完成水土保持综合治理面积121.2万亩，为责任目标的100.2%；完成生态修复面积43.3万亩，为责任目标的144.3%。具体业务情况： 一是实施了“敖汉旗、喀喇沁旗、林西县坡耕地水土流失综合治理”，3个项目总投资3750万元，治理水土流失面积26317亩，其中水平梯田2.5万亩，水保林1012亩，沟头防护3.2公里，生物封沟20公里，植物护埂370公里，谷坊10座，截水沟10公里，水源井27眼，输水管道40公里，作业路57公里，标志碑7座。项目建设地点分别在喀喇沁旗小牛群乡、敖汉旗新惠镇和林西县新城子镇，11月末竣工后平均水土流失治理度达到84.5%。 二是编制上报了“翁牛特旗、克什克腾旗、松山区和敖汉旗京津风沙源治理项目”实施方案，项目总投资4970万元，治理面积15.45万亩。项目于2014年11月开工，预计2015年6月竣工。 三是实施了克什克腾旗上水头和翁牛特旗房身沟2个小流域治理项目，共投资358万元，治理面积1.14万亩。其中：建设梯田607亩、水保林7080亩，经果林82亩、封育治理3630亩，谷坊17座，沟头防护7公里，作业路8公里。项目竣工后水土流失治理度达到85%。 四是编制上报了巴林左旗乌兰坝小流域治理项目实施方案，投资500万元，治理面积1.8万亩。 五是开展了达里湖生态治理，安排《达里诺尔流域水环境保护治理与可持续发展研究》项目的技术审查。开展了“赤峰市克什克腾旗达里诺尔湖周边高碱度沙地水土保持综合技术措施的研究”科技项目，取得了初步实验结果。 六是开展水土流失监测进一步完善了市水土保持监测站基础建设，在区域、流域和生产建设项目中开展了水土流失监测工作，取得了基础数据，为下一步水土流失监测网络建设奠定了基础。 七是开展水土保持宣传，组织了《水土保持法》三周年宣传活动，做好民间资本参与水土保持建设情况调查，制作《坡耕地上写华章》的坡耕地水土流失治理专题片，在赤峰电视台《印象赤峰》栏目中播出，获得广泛好评。 八是水土保持监督执法，检查全市78个生产建设项目，督促编制水土保持方案，按照“三同时”原则落实水土保持措施。进行生产建设项目水土保持方案技术审查，受理生产建设项目水土保持方案审查申请51个，通过审查48个。 八是完成了松山区和林西县人畜饮水困难情况调查。 九是完成了退耕还林项目核查工作。 十是完成1991—2010年水利志水土保篇的编制工作。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 王玉维  联系电话：8820210  报送日期：2015年02月13日