事证第   115040000361  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市水利工程质量监督站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市水利工程质量监督站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 为全市水利工程建设提供质量监督保障。相关法规及标准执行情况监督检查 工程质量监管 工程验收及等级核定 受监工程质量事故调查分析 相关技术培训 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区全宁街市水利局办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 纪宝贵 |  |  |
|  | 开办资金 | 10（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市水利局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 2.68 |  | 10.48 |  |
| 网上名称 | 赤峰市水利工程质量监督站 |  | 从业人数 | 6 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、认真贯彻执行水利部及自治区有关水利工程质量监督的规定，切实履行政府对水利工程建设质量监督的职能。有计划地进行业务学习，全面提高质量监督人员自身素质和业务水平。二、以中小河流治理工程和小型水库除险加固工程工作为重点，加强对新建和续建的5座小型水库除险加固工程、9个防洪工程、4个大型灌区的2013年新建项目、2012年的续建项目、30个百万元以上的新建以及续建饮水安全工程的质量监督工作，以及小型农田水利重点县项目、牧区节水灌溉饲草地建设5个项目、2个坡耕地综合治理项目的质量监督工作。根据工程实际情况制定了工程质量监督计划，及时对工程的项目划分进行确认。同时要求项目法人单位在组织第一次工地例会时，提前通知我站派人参加，进一步明确参建各方的职责和义务，按照有关规程、规范的要求，把好工程建设质量关。对工程项目进行不定期的深入施工现场，做好工程重要隐蔽部位、关键部位等质量监督必查环节的同时，还根据各个项目的建设进度，加大质量监督活动频率，经常深入工地、巡查施工现场涉及工程质量的一切行为和工程实体质量。工作质量决定工程质量，重点监督检查影响工程质量的五大因素，抓住重点，对存在问题的工程项目，都以书面形式将检查结果通知项目法人单位，确保工程建设质量的全面提高。通过对工程实体质量和工程参建各方质量行为的检查，共下发30份质量检查结果通知单，针对检查中发现的问题，要求项目法人组织有关参建单位及时进行整改。 四、加强施工质量检验与评定资料的监督管理工作。确保工程建设质量，是工程基本建设工作的核心。质量检验与评定资料是水利工程建设项目档案的核心，2014年质量监督工作在既重视工程实体质量监督的同时，也同时抓好工程质量检验资料与工程建设同步进行，要求监理机构督促施工单位“真实、齐全、规范、完善”地填写施工质量评定表，及时进行单元工程、分部工程的质量评定，认真填写施工日志。并在开工初期，按照有关规程、规范的要求根据工程实际情况，制订工程质量检测计划，报我站备案；要求现场监理机构认真履行职责，及时做好巡视记录、旁站记录、监理日记和监理日志，建立健全质量控制体系，为合理准确评定工程质量等级提供依据。由于《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631-639的实施，在新旧规程、规范更替上，运用给单元工程质量评定表的制备、填写、和评定带来了很大的压力，为了能够及时有效地贯彻实施和推广《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631-639，我站为此做了大量的工作，深入施工现场指导各参建单位对于单元工程质量评定的编制、填写和评定。以保证施工质量检验与评定资料的规范和齐全。 五、认真贯彻执行水利部关于印发贯彻发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知，指导和督促各旗县区成立水利工程质量监督站，通过一年的协调和工作，到目前为止，全市12个旗县全部成立了专职或兼职的质量监督站。全市水利工程在建项目工程质量监督基本上实现了全覆盖。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 韩潮远  联系电话：18847677707  报送日期：2015年03月25日