事证第   115040000203  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 内蒙古广播电视微波线路C117微波站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 内蒙古广播电视微波线路C117微波站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 播映电视节目，促进社会经济发展 电视节目播出、电视节目转播 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市克什克腾旗经棚镇 |  |  |
|  | 法定代表人 | 黄占林 |  |  |
|  | 开办资金 | 16（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市文化新闻出版广电局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 16 |  | 16 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 10 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位在2015年3月30日，严格按照《条例》和实施细则有关登记规定进行了开办资金和举办单位的变更。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 根据2014年全市广电影视工作会议的总体要求，我台坚持“以人为本”，推荐和谐站台建设，促进事业发展，抓好“安全播出”这一主要工作，把握重点，注重实效，为广大人民群众提供最基本的广播电视服务。 一、技术维护工作 2014年度我台继续开展技术维护工作，建立健全了各类技术维护、安全播出、通勤安全、后勤保障等相关制度，并认真加以贯彻执行，针对安全播出工作做了详实的部署，工作内容明确，管理方法到位，分清职责，充分调动每位工作人员的积极性以及工作职责的使命感。 二、微波数字化改造工作顺利进行 微波数字化改造实验工程今年10月份在我台开始，历时近2个月，出动车辆百余次，人员30余人，台里投入资金约伍万余元。 （1）数字微波传输塔的建设。受内蒙微波传输总站和市微波传输总站的委托，找到了有二级建设资质的赤峰天德顺建筑公司和内蒙申泰建设监理有限责任公司，邀请了克什克腾旗城建局质检中心，对22m数字微波自立塔进行建设施工、监理和监督，10月19日正式开工，10月30日正式完工，保质保量的完成了塔基建设任务。 （2）数字微波改造实验电路的调试工作。实验电路在117站与118站之间开展，我台组织台年轻的技术力量为期5天，使实验电路贯通。 （3）数字微波改造工程正式实施。11月29日?12月2日，历时4天，完成天馈吊装、机器完装、调试任务。 （4）赴锡盟731台微波调试。12月5日?12月7日，我台专业技术人员受内蒙微波总站委托，历时2天，调试了内蒙731台微波线路的天线系统，圆满完成了市局交给的专项技术任务。 三、技术培训工作 1.每日一次对技术人员进行岗位练兵，应急预案演习。 2.今年11月6日?12月6日，我台组织七人赴鞍山参加广播、电视发射机的组装，调试与维护技术的学习 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 杲凡力  联系电话：8881842  报送日期：2015年04月29日