事证第   115040000270  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市赤通高速公路建设管理办公室 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市赤通高速公路建设管理办公室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 赤峰－通辽高速公路赤峰境内路段建设管理工作 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区玉龙大街市交通局大楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 王树和 |  |  |
|  | 开办资金 | 56（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 非财政补助（经费自理） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市交通运输局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 35739 |  | 35591 |  |
| 网上名称 | 公益 |  | 从业人数 | 5 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2014年度，我单位在市交通局的正确领导下，在沿线各旗县区政府、有关部门的支持下，完成各项工作情况: 一、开展业务活动的具体情况 在工程管理工作中，我办认真落实工程质量责任制，严格履行工程、廉政、安全“三合同”管理，健全和完善内部管理制度，努力为施工企业创造良好的施工环境，加快高速公路项目建设步伐；加强党风廉政教育，规范所有从业人员行为。 二、取得的社会效益以及国家贡献 根据《关于阿荣旗至北海省际通道支线赤峰至通辽高速公路撒力巴至下洼段公路工程可行性研究的批复》、《关于阿荣旗至北海省际通道支线赤峰至通辽高速公路赤峰至撒力巴段公路工程可行性研究的批复》、《关于阿荣旗至北海省际通道支线赤峰至通辽高速公路撒力巴至下洼段公路两阶段初步设计的批复》、《关于阿荣旗至北海省际通道支线赤峰至通辽高速公路赤峰至撒力巴段公路两阶段初步设计的批复》，完成了土地预审、林地使用及环保、水保、压覆矿藏、土地复垦、土地规划影响、地质灾害、地震安全评价等项报告。通过国内公开招标的方式并经自治区交通厅建设市场委员会批准选择33家施工单位和10家监理单位，并积极组织各参建单位进场开工建设，截至目前，全线累计完成投资35亿7300万元。 全线的房建工程刚刚交工，高速监控中心尚未完工，设备未能安装，机电、通讯、监控项目投资约3000万元，计划2015年底前完成。 三、对《暂行条例》和《实施细则》有关变更登记规定的执行情况 我办认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，严格按照核准登记的业务范围开展活动。 四、绩效和奖惩情况 无。 五、涉及公诉和投诉情况 无。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 宋鑫  联系电话：5890602  报送日期：2015年03月23日