事证第   115040000362  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市住房保障管理中心 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市住房保障管理中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 实施住房保障工作，解决城市中低收入家庭住房困难。 全市保障性住房建设管理各项工作的协调指导 相关管理办法和实施细则的制定 市本级保障性住房的建设筹集及后续管理和维护 申请租售家庭复审 使用家庭的准入退出管理 住房制度改革相关政策的落实工作 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区玉龙大街市住建委办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 李志刚 |  |  |
|  | 开办资金 | 25（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市住房和城乡建设委员会 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 21.9 |  | 25.6 |  |
| 网上名称 | 赤峰市住房保障管理中心.公益 |  | 从业人数 | 6 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位在2014年度严格按照《条例》和实施细则有关登记规定进行了法定代表人和开办资金的变更。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2014年自治区下达给我市保障性安居工程建设任务为新开工16024套，基本建成9330套。截至目前，各类保障性安居工程总计完成投资14.69亿元，开工14918套，开工率93%；基本建成11764套，基本建成率126%。其中：廉租住房开工任务807套，实际开工807套，开工率100%。基本建成任务839套，实际基本建成1116套，基本建成率133%；公共租赁住房开工任务924套，实际开工954套，开工率103%。基本建成任务1634套，实际基本建成1725套，基本建成率106%；城市棚户区改造开工任务11623户，实际开工10504户，开工率90%。基本建成任务5390套，实际基本建成7031套，基本建成率130%。住房保障工作开展情况年初，按照自治区保障性住房建设工作会议要求，对全市各旗县区年度建设任务进行了及时分解下达；5月，完成了2014年度建设任务的项目审核备案工作，共备案廉租住房项目8个，公共租赁住房项目10个，城市棚户区改造项目32个，已全部落实到具体项目上。我中心严格执行“按月督查、按月通报”制度，对我市各旗县区列入2014年度建设任务的项目进行了全面检查；8月中旬，配合自治区住建厅巡查组对我市2014年新开工和基本建成项目进行了拉网式检查，同时抽调人员赴乌兰察布市协助住建厅进行巡查工作；9月中旬，配合住建部巡查组对重点旗县区进行了专项督查。针对赤峰市城市发展现状，我中心会同各旗县区重新修订完成了《赤峰市2013-2017年城市棚户区改造规划》，并以政府名义上报自治区。根据规划，我市2014-2017年计划改造城市棚户区6.7万户，剩余7651户在2017年后完成。我中心在包头参加全区棚户区改造工作会议的同时，对包头保障性住房建设整体情况进行了系统的调研。10月，在赤峰建设网上开通赤峰市住房保障二级网站。联合赤峰电视台《印象赤峰》栏目组，对列入我市2013-2017年城市棚户区改造项目全部进行实地拍摄，对重点项目进行航拍，取得第一手棚户区改造影像资料，为后续制作我市棚改专题记录片打下了坚实基础。为进一步规范我市保障性住房管理工作，结合各旗县区实际，制定全市统一制式的《公共租赁性住房申请审核表》。同时在准入、分配、退出、档案管理等方面做了具体的要求。 10月下旬，在督促各旗县区自查的基础上，配合市纪委、监察局在全市范围内开展了保障性住房建设、分配和管理专项整治活动。为有效提高我市棚户区改造管理工作的整体水平，我中心组织编写了《棚户区改造工程相关文件汇编》一书，免费发放至各旗县区和相关部门。同时，按照国家、自治区廉租、公租房并轨要求，研究起草《赤峰市公共租赁住房管理办法》，现已报送市政府，争取在2015年3月正式实施。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 张扬  联系电话：04765890918  报送日期：2015年02月10日