事证第   115040000398  号

事业单位法人年度报告书

（  2014  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市本级政府投资非经营性项目代建管理局 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市本级政府投资非经营性项目代建管理局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 深化投资体制改革，提高项目建设管理水平和投资效益。政府投资非经营性项目代建工作的协调指导与综合管理 协同制定完善代建制配套政策 培育代建市场主体 旗县区相关工作指导 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市新城区玉龙大街市住建委9楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 庞玉海 |  |  |
|  | 开办资金 | 11.3（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市住房和城乡建设委员会 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 11.3 |  | 11.3 |  |
| 网上名称 | 赤峰市本级政府投资非经营性项目代建管理局.公益 |  | 从业人数 | 10 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2014年，根据国家相关法律法规及《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《内蒙古自治区人民政府批转自治区发展改革委关于投资体制改革实施意见的通知》（内政发〔2005〕100号）、《内蒙古自治区预算内基本建设投资管理办法》（内政字〔2005〕290号）等文件精神，由我局起草并以政府名义出台了《赤峰市本级政府投资非经营性项目代建制管理办法》，填补了赤峰市代建制度的空缺，为今后代建工作的有序开展提供了依据。 2014年，我局按照市委、市政府及上级主管部门的工作部署和有关会议要求，组织实施三项重点工程的代建工作： 1、西大桥与衔接道路工程：自接受西大桥代建工作至今，我局已将工程前期相关手续办理完毕，并以公开招投标方式确立了招投标代理单位、监理单位、旧桥拆除的施工单位、便民道路的建设与拆除施工单位。目前，便民道路已施工完毕并投入使用，旧桥基本拆除完毕。 2、松山北城?污水处理厂截流干管工程：截止2014年10月31日，该工程开工建设前期相关手续基本办理完毕，并完成了地质勘察工作和施工图设计工作及建设资金的申请工作。 3、青少年宫工程：自接入青少年宫工程以来，我局多次与团市委、市规划局等相关单位和公司商讨青少年宫遗留问题，并先后多次进入青少年宫现场确认已完成的工程量。与团市委共同研究确定了青少年宫的设计方案。目前，由于该项目暂时无法办理立项手续，已暂缓建设。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 武斌  联系电话：0476-5890047  报送日期：2015年01月29日