统一社会信用代码

12150400690079544K

事业单位法人年度报告书

（  2015  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市铁路重点项目协调领导小组办公室 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市铁路重点项目协调领导小组办公室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 为全市铁路重点项目提供协调服务。编制发展规划 协调工作关系 协调运营管理 推进招商引资 发布建设信息 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区玉龙大街市党政综合楼C座 |  |  |
|  | 法定代表人 | 单秀林 |  |  |
|  | 开办资金 | 2.21（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市发展和改革委员会 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 2.21 |  | 17.78 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 9 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位在2016年3月24日，严格按照《条例》和实施细则有关登记规定进行了开办资金的变更。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2015年我办在市委、市政府和发改委党组的正确领导下，严格执行本单位章程，积极努力，扎实工作，为铁路重点项目建设做了大量的组织协调工作，较好完成了全年各项工作任务。全年主要开展业务活动及取得成果如下： 一、充分发挥协调服务作用，铁路重点项目建设取得重要成果。 2015年是我市铁路建设的关键之年，项目数量之多、体量之大、等级至高均创历史。全市铁路重点项目共有10个，其中计划新开工4个、续建3个、开展前期工作1个、建成待验收项目2个，全年完成投资11.1亿元。 （一）赤峰至京沈高铁喀左站铁路《可研》获批并启动建设。12月21日，国家发改委以发改基础[2015]3010号文件批复项目《可行性研究》报告，12月25日项目建设正式启动。 （二）叶赤铁路扩能改造、京通铁路电气化改造获得批复并开工建设。2015年9月两个项目《可研》同时获批，10月至11月，又同时批复《初步设计》和施工图审查，截止12月底，项目招标均已完成，施工队已进场开展施工前期工作。 （三）集通铁路增二线工程建设实现突破，投资创历年新高。我市境内蒙根塔拉至大板段初步设计已报铁路总公司待批复，其余路段均已开工建设。2015年全年完成投资11.1亿元，创年度投资新高。 （四）积极研究“十三五”铁路发展思路，提出重点项目规划意见。“十三五”将是我市铁路建设的关键时期，全面开工建设赤峰至京沈高铁喀左站铁路、锦白铁路扩能、叶赤铁路扩能和京通铁路电气化改造工程，加快建设巴新铁路、林白铁路和集通铁路扩能，确保“十三五”期间全部建成通车；继续推进锡赤铁路前期工作，争取“十三五”期间启动建设，打造贯穿蒙东、连接锦州港和蒙古口岸的通疆达海国际铁路大通道；谋划推进赤峰、大板铁铁路枢纽工程和新惠、锦山连通铁路，力争尽快取得突破，构建“两横、两纵、两枢纽、一快速”的路网格局。 二、严格执行“八项规定”，认真抓好党风廉政建设。按照市委和发改委党组的统一部署，积极参加市委组织的各项学习活动，全程参加党风廉政建设教育活动。同时在本单位单独开展学习活动，突出部门特点，增强活动实效。 （一）扎实开展“三严三实”专题教育活动。以“三严三实”为做人修身、用权律己的行为准则，突出“严”“实”二字，做到知行合一。将专题教育活动与铁路建设实际工作相结合，并以此为契机，主动适应新常态，推进我市铁路建设项目向前发展。 （二）认真学习党风廉政建设政策法规。从思想深处接受教育，严格遵照党风廉政建设责任制的要求，认真贯彻落实相关制度，时时处处以身作则，按章办事。 （三）严格遵守党风廉政建设规章制度。深入贯彻落实中央八项规定，自觉做到依法办事、廉洁自律。作为铁路重点项目协调服务单位，我们在工作中竭尽全力做好组织、协调、服务工作，不提任何要求，不掺杂个人利益，没有发生任何违法违纪行为，较好地保持了共产党员的本色。在与项目单位交往中，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持勤俭办事，严格会议管理、严控差旅费等支出，杜绝铺张浪费。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 付明洋  联系电话：18504767320  报送日期：2016年03月29日