统一社会信用代码

121504005641580222

事业单位法人年度报告书

（  2015  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰至凌源公路建设管理办公室 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰至凌源公路建设管理办公室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 为赤峰至凌源（蒙辽界）公路建设提供组织保障。监管工程建设及资金使用 监控施工进度质量 组织协调相关工作 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区罕山街市运输管理处办公楼3楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 赵宇 |  |  |
|  | 开办资金 | 16.8（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 非财政补助（非财政补助（未定）） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市交通运输局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 16.8 |  | 16.8 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 41 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2015年度，我单位在市交通局的正确领导下，在沿线各旗县区政府、有关部门的支持下，全面完成了本年度各项工作任务。 一、开展业务活动的具体情况 在工程管理工作中，我办认真落实工程质量责任制，严格履行工程、廉政、安全“三合同”管理，健全和完善内部管理制度，努力为施工企业创造良好的施工环境，加快公路项目建设步伐；加强党风廉政教育，规范所有从业人员行为。二、取得的社会效益以及国家贡献2010年10月18日，内蒙古发改委对本项目工程可行性研究报告进行了批复，2010年11月9日内蒙古交通运输厅批复了《初步设计》，同时还完成了土地预审、林地使用及环保、水保、压覆矿藏、土地复垦、土地规划影响、地质灾害、地震安全评价等项报告。赤凌建管办依据《中华人民共和国招标投标法》、《国内公路工程招标文件范本》，通过国内公开招标的方式并经自治区交通厅建设市场委员会批准选择3家设计单位、5家土建、3家房建、3家护栏、2家标志标线、1家机电、2家通信管道施工单位和6家监理单位及相应检测单位，于2010年4月正式开工建设，于2012年10月正式通车试运营，于2015年1月组织各参建单位完成工程竣工验收，根据国土资源部要求，2015年10至12月，办理了建设工程项目供地手续，办理退还了施工单位的的质保金；与施工单位一道处理工程项目的后续问题。三、对《暂行条例》和《实施细则》有关变更登记规定的执行情况 我办认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，严格按照核准登记的业务范围开展活动。四、绩效和奖惩情况：赤凌一级公路2015年1月9日完成竣工验收，得到交通运输厅有关领导的一致认可。 五、涉及公诉和投诉情况：无。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 赤凌一级公路2015年1月9日完成竣工验收，得到交通运输厅有关领导的一致认可。 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 席弘杨  联系电话：13039599998  报送日期：2016年01月28日