统一社会信用代码

121504004602993730

事业单位法人年度报告书

（  2015  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市水土保持工作站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市水土保持工作站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 促进水土保持，维护生态环境。水土保持综合治理规划 参与相关建设项目立项审查及验收管理 水土流失监测和预报 水土保持新枝术研究与引进 相关技术培训 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区全宁街3号水利局办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 徐长峰 |  |  |
|  | 开办资金 | 25（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市水利局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 25 |  | 29 |  |
| 网上名称 | 赤峰市水土保持工作站.公益 |  | 从业人数 | 16 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2015年完成水土保持综合治理面积121.01万亩，为责任目标的100%；完成生态修复面积33.58万亩，为责任目标的111.9%。具体业务情况： 一是实施了“2014年-2015年度敖汉旗、喀喇沁旗、林西县坡耕地水土流失综合治理”6个项目，总投资8500万元，治理水土流失面积39.52平方公里（其中水平梯田37.76平方公里），水源节水工程66处，11月末完成全部治理任务。 二是实施了2014年巴林左旗、巴林右旗、克旗、翁旗、松山区、红山区、宁城县和敖汉旗8个旗县区的京津风沙源治理工程水土保持项目，总投资6330万元，完成治理面积92平方公里，建设水源工程342处、节水灌溉工程188处，11月20日完成全部治理任务。 三是实施了2015年克什克腾旗上水头小流域综合治理项目。总投资246万元，治理面积5平方公里，10月27日完成全部建设任务。 四是继续开展“赤峰市克什克腾旗达里诺尔湖周边高碱度沙地水土保持综合技术措施的研究”科技项目，通过试验、观测和整理数据，已经取得初步试验结果，5月份完成了项目中期评估，11月末完成项目试验报告，为今后大面积治理提供了技术支撑。 五是进一步完善了市水土保持监测站基础建设，在区域、流域和生产建设项目中开展了水土流失监测工作。开展了流域、区域基层水土保持监测点建设前期调研工作，制定了赤峰市基层水土保持监测点建设计划，为下一步水土流失监测网络建设奠定了基础。 六是水土保持执法宣传根据自治区水利厅和市局的安排，组织了《水土保持法》和相关法律法规的宣传活动。 七是开展了生产建设项目水土保持设施落实情况检查。督促矿山、电力、交通等企业编制水土保持方案，按照“三同时”的原则落实水土保持措施。对于存在问题的企业当场签发了生产建设项目现场检查意见书，规定整改内容和时限，责成属地水土保持监管机构监督检查，确保水土保持设施运转正常，达到防治效果。 八是进行生产建设项目水土保持方案技术审查。严格审查程序，注重编制质量，重视生态保护。在审查中，对于规模较大的重点项目进行了现场勘察。截止到11月30日，受理生产建设项目水土保持方案审查申请56个，通过审查54个，通过率96.4%。 九是协助自治区发改委和水利厅，完成了巩固退耕还林成果基本口粮田项目核查工作。协助市发改委完成了2015年退耕还林项目验收工作。 十是编制完成了1991年-2010年水利志水土保持篇。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 王玉维  联系电话：15648627989  报送日期：2016年03月14日