统一社会信用代码

12150400594602729G

事业单位法人年度报告书

（  2015  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰新区管理委员会 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰新区管理委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 加强新区管理，为新区全面发展提供保障。 新区发展规划的编制与组织实施 产业布局统筹规划 相关项目建设管理与审批 城市管理监察 投融资及相关财务管理与审察 协调土地收储和出让 税收等相关收益的分配与使用 进驻业主服务与管理 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区玉龙大街64号7、8、9层 |  |  |
|  | 法定代表人 | 刘翔 |  |  |
|  | 开办资金 | 895（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市人民政府 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 13005.9 |  | 18096.8 |  |
| 网上名称 | 赤峰新区管理委员会.公益 |  | 从业人数 | 36 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 赤峰新区管理委员会2015年度事业单位法人年度报告。一、根据《事业单位登记管理局暂行条例》规定，现将我单位开展业务活动的情况报告如下：加强新区管理，为新区全面发展提供保障。新区发展规划的编制与组织实施、产业布局统筹规划、相关项目建设管理与审批、城市管理监察、投融资及相关财务管理与审察、协调土地收储和出让、税收等相关收益的分配与使用、进驻业主服务与管理。二、新区全年共开（复）工项目21项，完成投资41.3亿元。其中，管委会和市城投公司投资项目8项，完成建设、拆迁、征地投资共20.17亿元；社会投资项目13项，完成投资共21.13亿元。完成中环路新区段施工2.5千米，目前西环、北环已全部贯通。小新地组团新建、续建西拉沐伦大街等5个路段，长度合计4.6千米，均已完成路基土方施工。续建新区半支箭河、锡伯河防洪排涝工程，锡伯河部分已完工。启动实施了八家组团绿化改造升级一期工程，对临潢大街等6条道路隔离带、景观带进行树木草坪栽植。万达广场滨河市政绿化景观带工程预计明年春季完成栽植。目前正在开展经棚路等7个路段（长度合计7.4千米）前期工作，2座垃圾转运站正在进行方案设计，预计明年春季开工。金剑铜业污水管网接入城市污水收集管网事宜正在推进中，八家西组团外环绿地、馨风雅居北侧广场改造正在进行方案设计，小新地组团体育中心区带状绿地等5块绿地（面积合计230亩）、2座跨锡伯河景观桥正在开展前期工作。新区试验幼儿园绿化工程全部竣工，大大提升了幼儿园的形象和吸引力。提升城市消防能力的新区加强型消防站前期手续基本完毕。小新地西城尚景回迁安置房项目一期16栋住宅楼、4栋商业配套、幼儿园及地下车库主体完工。二期26.5万平方米正在进行高层基础核载实验。三、存在主要问题一是市委六届五次全委会上提出的“市三区包括喀喇沁旗要在规划设计上一体化、在建设管理上一体化、在产业布局上一体化、在公共服务上一体化”的要求还未达到，对新区的有序发展不利。二是国家实施地方政府债务管理一系列新政策以来，新区融资渠道收窄、难度加大，对征地、拆迁等方面的工作产生了很大影响。三是随着机构改革的推进，新区管委会“黑户” 的问题更加凸显。四、新的一年，我们将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、中央城市工作会议精神和自治区相关会议精神及市委六届七次全委会议精神，按照市委政府的工作部署，坚定信心，攻坚克难，为新区的健康、快速、和谐发展做出新的、更大的贡献¬。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 今年我委未接受捐赠资助。 |  |  |  |

填表人： 刘秩宇  联系电话：15204764998  报送日期：2016年05月31日