统一社会信用代码

121504007566701190

事业单位法人年度报告书

（  2015  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市建筑安全监督站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市建筑安全监督站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 为建筑安全提供监督保障 对建筑行业的施工安全实施监督检查 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市松山区玉龙大街市建委办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 高景斌 |  |  |
|  | 开办资金 | 43（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市住房和城乡建设委员会 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 43 |  | 43 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 9 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2015年，市安监站在市住建委的正确领导下，认真贯彻落实自治区和市级建筑安全生产工作会议精神，紧紧围绕年初确定的工作目标和任务，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，真抓实干，迎难而上，开拓进取，圆满完成了年度工作任务和工作指标。 一、全面抓好日常管理和监督工作，安全生产形势平稳向好 （一）严把复工、开工审核关。按照自治区住建厅《关于做好2015年春季房屋建筑和市政工程建筑施工复工、开工安全生产工作的通知》要求，对结转工程申请复工的，严格执行复工安全报审制度，对复工项目进行现场勘验，达不到复工条件的一律不予复工；对办理开工手续的，根据《内蒙古自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作导则》规定，认真审核申报资料，并进行现场踏勘，全部具备安生生产条件的方可开工建设。2015年，市直监管房屋建筑工程120项，建筑面积534.82万平方米，市政基础设施工程7项，已有30个工程项目建设完成。 （二）不断加强施工全过程的监管力度。按照《内蒙古自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作导则》规定，严格履行监督工作流程，采取责任监督员具体监督和科室集体巡查的方式，不断加强工程项目从开工到竣工全过程的监督管理。在过程监管中，对照《建筑施工安全检查标准》，根据施工现场发现的安全隐患情况，采取立即整改、限期整改、停工整改等行政措施，强制施工企业消除安全隐患，确保工程项目安全施工。2015年，共下达限期整改通知书65份，停工整改通知书19份。 （三）认真做好竣工验收前的考评工作。在工程项目日常安全监督过程中，认真指导和监督施工企业开展工程项目安全生产标准化自评工作。现已有30个工程项目建设完成，按照《内蒙古自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工安全生产标准化考评办法》要求，完工工程项目的安全生产标准化考评工作正在有序开展，待考评结果确定后，汇总工程项目施工安全监督资料归档。 二、严格落实各项制度和措施，为安全施工提供有力保障 （一）认真开展专家论证工作。2015年，组织专家对全市105个超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工方案进行了论证。通过专家论证，保证了施工方案的科学性、准确性和可操作性，从源头消除危险性较大的分部分项工程安全隐患，确保安全施工。 （二）严格落实建筑起重机械备案登记和安拆审批制度。为加强建筑起重机械安全管理，严格落实建筑起重机械备案登记和安拆审批制度，防止起重伤害事故发生。2015年，办理塔机备案22台，施工升降机备案13台；办理起重机械安拆手续162份。从2015年8月起，起重机械备案工作下放到旗县区。 （三）加强高处作业吊篮安全使用和管理。为规范吊篮租赁、安装、使用和拆卸，按照自治区住建厅《关于进一步加强高处作业吊篮安全使用和管理的通知》要求，进一步明确了使用吊篮各方管理责任，规范了使用程序，强化了现场安全管理，有效预防吊篮生产安全事故的发生。 （四）加大施工现场扬尘治理力度。为有效应对空气扬尘污染，提升环境质量，按照《赤峰市中心城市扬尘污染整治实施方案》规定，要求施工现场设置车辆清洗设备，道路做硬化处理，对能够产生扬尘的物料要封闭或苫盖，对防治扬尘和大气污染起到了很好效果。中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动期间，按照要求所有施工现场全部停工，在停工期间，所有监督人员每天进行巡查，圆满完成了纪念活动空气质量保障任务。 （五）实施施工现场远程视频监管。为充分利用信息化手段，创新监管模式，按照《内蒙古自治区房屋建筑和市政工程施工现场远程视频监管系统建设工程实施方案（试行）》规定，要求所有新开工建设的房屋建筑和建设规模较大、易发生安全事故的市政工程必须应用远程视频监控系统。通过全景视频监控，实现了对施工现场和作业面的重点施工部位、环节以及存在安全隐患等问题的全过程监控。 （六）积极开展建筑施工专项治理行动。按照国家、自治区下发的《关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知》要求，重点对危险性较大的分部分项工程安全施工方案编制和专家论证落实、脚手架和模板支撑体系搭设、“三宝四口临边防护”、起重机械使用等情况进行了专项治理，监督企业整治安全隐患，有效控制了重大伤亡事故的发生。 （七）深入开展“打非治违”工作。按照国家住建部、自治区住建厅的有关规定和文件精神，加大对不具备开工安全条件的违法开工项目、分包工程的监管查处力度，严厉打击安全生产违法、违规行为，努力维护建筑安全生产市场秩序，促进安全生产平衡发展。 （八）建立建筑施工安全生产约谈制度。为进一步促进安全生产责任制的落实，加强安全生产监督管理工作，建立了对工程项目建设、监理和施工单位相关人员以及所属建设行政主管部门有关负责人约谈制度。2015年，对全市发生安全事故的2个工程项目和全市安全生产专项检查8个停工项目建设、施工和监理单位的法人代表、项目负责人等相关人员以及所属住建局的相关负责人进行了约谈，进行相应的教育惩戒。 （九）积极参加建筑施工“安全生产月”活动。按照市住建委的统一部署，积极参与“安全生产月”活动，广泛宣传安全生产法律法规和方针政策以及安全生产知识，强化建筑施工从业人员的安全生产意识，及时纠正“三违”现象，努力营造遵章守法、关爱生命的良好氛围。 （十）不断强化业务能力和服务水平。强化工作人员业务知识学习和工作能力培养，切实提高业务素质，提升服务水平。建立和完善监督工作制度，规范安全生产监管程序，明确监督人员责任。对监督项目严格监管的同时，还为企业提供优质服务，积极主动为企业出主意、想办法，为企业排忧解难。 三、参与和组织安全生产检查，全面做好迎检准备工作 按照市住建委的统一部署，抽派人员参加2次全市建筑市场和工程质量与安全生产监督执法检查，检查指导全市施工安全管理工作。根据全市安全生产形势，组织1次全市建筑施工安全生产专项检查，随机抽查12个旗县区55项在建项目，建筑面积144.57万平方米，查出现场安全隐患376条，内业资料存在问题205条，下达停工整改通知书8份，限期整改通知书30份，并对停工整改的工程项目的建设、监理和施工单位以及建设单位项目负责人、总监、项目经理和安全员分别记录B类不良行为1次。 2015年，迎接国家环保部、自治区政府扬尘治理和环境保护专项检查3次。6月和8月，迎接2次自治区建筑施工安全生产执法督查，我市建筑施工安全管理工作得到了自治区督查组的一致好评。7月份，我市代表自治区迎接全国工程质量治理两年行动监督执法检查，受检工程施工质量安全总检查项合格率达到90.2%，赤峰市整体安全生产工作受到国家检查组的充分肯定。 四、积极创建示范工地，充分发挥典型引路作用 开展创建示范工地工作，积极参与市住建委组织的示范工地验收。市直管工程项目有11个申报了自治区标准化示范工地，有5个申报了市级标准化示范工地，已通过市级验收。另外，赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司承建的国电综合业务楼和赤峰永成建筑集团有限公司承建的华府尚城小区被评为全国AAA级安全文明标准化工地。 为学习和借鉴好的经验和做法，积极参与市住建委统一组织的2次全市建筑施工安全标准化现场观摩会。7月，组织了部分旗县区建筑施工安全标准化现场观摩会。通过学习观摩，引领和带动全市建筑安全管理工作健康有序开展。 五、认真做好安全培训教育，为安全施工提供人才保障 认真组织施工企业主要负责人、项目经理和企业专职安全生产管理人员培训报名工作，全市共计报名4264人，其中：施工企业主要负责人294人，项目经理1582人，安全员2388人。6月份，配合自治区完成了对项目经理和安全员的培训教育。2015年下半年，安全员培训教育自治区交由盟市自行组织。11月份，在配合自治区完成对项目经理培训教育的同时，市安监站认真组织对安全员的培训教育工作，从组织报名和授课、编制试题和考卷、组织考试和评卷，每个环节都做到井然有序，取得了很好效果。 2015年1月，组织市直建筑施工企业和监理企业管理人员参加《内蒙古自治区房屋建筑工程施工现场安全技术资料管理规程》培训班，对施工现场安全内业资料管理起到了推动作用。选派人员参与内蒙古第三届建设行业职业技能大赛赤峰市架子工选拔，培训指导架子工参加比赛，赤峰市架子工参赛选手取得了全区第一名的好成绩。 六、注重加强组织建设，严格落实党风廉政建设责任制 2015年4月，我站对党支部进行了换届改选，合理配齐了党支部班子，健全了组织机构，并按时缴纳党费。 严格落实党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”制度,规范权力运行，建立严格的工作制度和办事程序，切实将行政权力关进制度的笼子里，营造“领导干部清清白白为官，普通职工干干净净做事”的良好氛围。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 杨玉栋  联系电话：18647615192  报送日期：2016年06月21日